宏硕建设 ERP 测试报告

测试用例资产与本地自动化回归结果

项目：Hongshuo-ERP-AI / hongshuo-construction-erp-ai

测试时间：2026-06-01 10:45-10:56 Asia/Shanghai

测试范围：前端单元/组件、后端单元/接口/集成、E2E 导航流、业务验收用例矩阵

配套资产：docs/testing/宏硕ERP测试用例.xlsx

总体结论：本地自动化回归通过；公网部署与少量业务流仍列为发布前手工验证项

结论：Vitest、Maven 和 Playwright 三层自动化共 235 个用例通过，未发现阻塞缺陷。Excel 已沉淀 58 条业务测试用例和 235 条自动化索引；上线前仍需执行公网路由、源站暴露和导出文件的只读/手工验收。

一、执行摘要

| 层级 | 命令 | 用例数 | 通过 | 失败 | 耗时 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端单元/组件 | npm run test:run | 113 | 113 | 0 | 4.04s | 通过 |
| 后端单元/接口/集成 | mvn test | 114 | 114 | 0 | 15.862s | 通过 |
| E2E | npx playwright test --config .codex-tmp/playwright-3001.config.ts | 8 | 8 | 0 | 9.1s | 通过 |

E2E 原始 npm run test:e2e 受固定 3000 端口已占用影响；随后使用现有 127.0.0.1:3000 Vite 服务和本机 Chrome channel 执行临时 Playwright 配置，8 条 E2E 用例通过。

二、用例资产

Excel 工作簿包含 58 条业务测试用例、235 条自动化索引、执行记录、模块概览和风险待办。业务用例中 P0 用例 32 条，状态分布为：通过 48 条，待执行 9 条，部分通过 1 条。

| 自动化覆盖模块 | 索引用例数 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 72 |
| 库存物料 | 37 |
| 权限与用户 | 32 |
| 财务收支 | 25 |
| 仪表盘与消息中心 | 14 |
| 登录与安全 | 13 |
| 操作日志 | 11 |
| 服务层/AI | 10 |

三、重点通过路径

认证与权限：未登录业务接口拒绝、登录公开、非管理员敏感操作拒绝、代理层拦截历史默认凭据和伪造 token。

项目与合同：项目 CRUD、里程碑维护、项目详情渲染、合同创建与项目金额回算均有自动化覆盖。

财务闭环：大额支出状态分流、财务审批、材料成本回写项目、收入回写已收款覆盖服务级与 HTTP 级集成测试。

库存与审批：物料 CRUD、低库存筛选、出入库审批、消息中心待审批出库跳转均通过自动化验证。

系统壳层：主导航、深链 tab 初始化、无权限回落、消息中心弹层、用户/角色/权限配置组件均通过前端测试。

四、风险与待办

| 编号 | 领域 | 等级 | 说明 | 建议动作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | E2E 环境 | 中 | 官方 E2E 命令依赖固定 3000 端口和 Playwright 浏览器缓存。 | CI 预装/缓存浏览器；本地已有服务时支持复用或独立端口。 | 待优化 |
| R-002 | AI 决策室 | 中 | 现有测试文档明确 AI 决策室不纳入自动化测试范围。 | 发布 AI 入口、密钥或流式响应时补充 mock 与契约测试。 | 跟踪 |
| R-003 | 公网部署 | 高 | 本地自动化不等同于 Cloudflare/Tunnel/Nginx 生产链路验证。 | 上线前执行只读公网接口、CORS、鉴权和代理路径回归。 | 发布前验证 |
| R-004 | 安全回归 | 高 | 项目曾重点修复未授权 API 读取与直接源站暴露风险。 | 保留 ApiSecurityIntegrationTest 与 edgeAuth 为发布门禁。 | 持续 |
| R-005 | 工作区状态 | 低 | 执行时已有 Login/Login.tsx 与 index.css 未提交改动。 | 本次仅新增测试文档，不纳入既有 UI 改动。 | 说明 |

五、发布建议

当前本地回归可以作为合并/交付的基础质量依据。若本次要面向公网或生产发布，建议追加三项发布前验证：Cloudflare Pages 到后端 API 的同源路由、直接源站不可绕过代理鉴权、Excel/报表导出的字段与金额格式抽查。

本次仅新增测试用例与测试报告文档；执行时工作区已有 Login/Login.tsx 与 index.css 未提交改动，未纳入本次文档提交范围。